## 1. Phân rã Epic – Feature

| Epic | Giá trị nghiệp vụ | Feature | Mã FR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Tìm được xe phù hợp | Giảm thời gian tìm và chốt xe xuống dưới 5 phút | F1.1 – Tìm xe còn trống | FR-11, FR-12, FR-13 |
| E1 | Như trên | F1.2 – Xem chi tiết xe và chi phí | FR-14 |
| E2 – Đặt xe chắc chắn, không trùng lịch | Tăng tỷ lệ đặt thành công, hạn chế trùng đơn | F2.1 – Tạo đơn và giữ chỗ | FR-16, FR-17, FR-18 |
| E2 | Như trên | F2.2 – Xác nhận và quản lý lịch thuê | FR-09, FR-19, FR-21 |
| E3 – Giao nhận minh bạch | Giảm tranh chấp tình trạng xe xuống dưới 3% số đơn | F3.1 – Lập biên bản giao xe | FR-26, FR-27 |
| E3 | Như trên | F3.2 – Lập biên bản nhận xe | FR-28, FR-29 |
| E4 – Vận hành cửa hàng hiệu quả | Thu hút tối thiểu 30 cửa hàng và quản lý 400 xe trong 6 tháng | F4.1 – Khai báo kho xe | FR-06, FR-07, FR-08 |
| E4 | Như trên | F4.2 – Đăng ký và duyệt cửa hàng | FR-05, FR-36 |

## 2. Danh sách User Story

| Mã story | US-01 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán. |
| Truy vết | FR-10, BR-05 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

### Tìm xe còn trống

| Mã story | US-02 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, Tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian, để chọn xe phù hợp |
| Truy vết | FR-11, F1.1 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

### Xem giá và tổng chi phí

| Mã story | US-03 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, Tôi muốn xem giá và tổng chi phí, để có thể chuẩn bị tiền |
| Truy vết | FR-14, FR-18, F1.2 |
| Mức ưu tiên | Should |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-04, AC-05, AC-06 |

### Tạo đơn và giữ chỗ

| Mã story | US-04 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, Tôi muốn tạo đơn và giữ chỗ xe trong 30 phút để có thời gian thanh toán cọc |
| Truy vết | F2.1; FR-16, FR-17 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-07, AC-08, AC-09 |

### Xem lịch thuê

| Mã story | US-05 |
| --- | --- |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê của từng xe để tránh nhận hai đơn trùng lịch |
| Truy vết | F2.2; FR-09, BR-06, BR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 2 |
| Acceptance Criteria | AC-10, AC-11, AC-12 |

### Khai báo giá và thuê xe

| Mã story | US-06 |
| --- | --- |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo giá xe để đưa xe lên nền tảng kinh doanh |
| Truy vết | F4.1; FR-06, FR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-13, AC-14, AC-15 |

### Xác nhận hoặc từ chối đơn

| Mã story | US-07 |
| --- | --- |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn kèm lý do để chủ động quản lý việc cho thuê |
| Truy vết | F2.2; FR-19 |
| Mức ưu tiên | Should |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-16, AC-17, AC-18 |

### Lập biên bản giao xe

| Mã story | US-08 |
| --- | --- |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn chụp ảnh và lập biên bản giao xe để ghi nhận tình trạng xe trước khi thuê |
| Truy vết | F3.1; FR-26, FR-27 |
| Mức ưu tiên | Should |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-19, AC-20, AC-21 |

### Lập biên bản nhận xe

| Mã story | US-09 |
| --- | --- |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn lập biên bản nhận xe và đối chiếu ảnh để làm rõ hư hỏng khi trả xe |
| Truy vết | F3.2; FR-28, FR-29 |
| Mức ưu tiên | Should |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-22, AC-23, AC-24 |

### Duyệt hồ sơ cửa hàng

| Mã story | US-10 |
| --- | --- |
| User Story | Là vận hành viên, tôi muốn duyệt hồ sơ cửa hàng để chỉ gian hàng hợp lệ được hiển thị công khai |
| Truy vết | F4.2; FR-05, FR-36 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-25, AC-26, AC-27 |

### Hủy đơn và hoàn cọc

| Mã story | US-11 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn hủy đơn và biết mức hoàn cụ thể để chủ động thay đổi khi có kế hoạch |
| Truy vết | F2.1; FR-20, BR-04 |
| Mức ưu tiên | Could |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-28, AC-29, AC-30 |

### Lọc xe theo điểm đánh giá

| Mã story | US-12 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn lọc xe theo điểm đánh giá cửa hàng để dễ chọn nơi thuê phù hợp |
| Truy vết | F1.1; FR-12 |
| Mức ưu tiên | Won’t |
| Story Point | 2 |
| Acceptance Criteria | AC-31, AC-32, AC-33 |

## 3. Bảng tự đánh giá INVEST

Chọn 3 story: US-01, US-03, US-04.

| Tiêu chí | US-01 – Tìm xe | US-03 – Giữ chỗ | US-04 – Lịch thuê |
| --- | --- | --- | --- |
| I – Independent | Đạt – Có thể phát triển tìm kiếm riêng | Chưa đạt – Phụ thuộc dữ liệu xe và lịch trống | Đạt – Có thể làm màn hình lịch riêng |
| N – Negotiable | Đạt – Có thể bổ sung bộ lọc sau | Đạt – Có thể điều chỉnh cách hiển thị | Đạt – Có thể điều chỉnh giao diện lịch |
| V – Valuable | Đạt – Giúp khách tìm xe nhanh | Đạt – Giúp khách có thời gian thanh toán | Đạt – Giúp cửa hàng tránh trùng đơn |
| E – Estimable | Đạt – Phạm vi tìm kiếm rõ | Đạt – Quy tắc giữ chỗ rõ | Đạt – Có thể xác định phạm vi lịch |
| S – Small | Đạt – Một chức năng tìm kiếm | Đạt – Một luồng giữ chỗ | Đạt – Một chức năng xem lịch |
| T – Testable | Đạt – Kiểm tra kết quả theo thời gian | Đạt – Kiểm tra giữ chỗ 30 phút | Đạt – Kiểm tra lịch các xe |

### Viết lại US-03

- Trước: Là khách thuê, tôi muốn đặt xe để thuê xe thuận tiện hơn

- Sau: Là khách thuê, tôi muốn tạo đơn và giữ chỗ xe trong 30 phút để có thời gian thanh toán đặt cọc

- Lý do: Xác định rõ hành động, thời gian giữ chỗ và giá trị nhận được, dễ ước lượng và kiểm thử hơn

## 4. Acceptance Criteria

Đặc tả chi tiết cho 3 User Story ưu tiên cao nhất. Mỗi AC được trình bày riêng theo cấu trúc Given – When – Then.

### US-01 Tìm xe còn trống (FR-11)

- AC-01: Given khách đã chọn thành phố và thời gian thuê hợp lệ, When khách bấm tìm kiếm, Then hệ thống chỉ hiển thị xe còn trống trong toàn bộ khoảng thời gian đã chọn

- AC–02 (ngoại lệ): Given khách chọn thời gian thuê ngắn hơn 4 giờ, When khách tìm xe, Then hệ thống cảnh báo thời gian thuê tối thiểu là 4 tiếng theo BR-02

- AC-03 (ngoại lệ): Given một xe đang được giữ chỗ trong khoảng thời gian tìm kiếm, When khách tìm xe, Then hệ thống không hiển thị xe đó theo BR-06

### US-03 Tạo đơn và giữ chỗ (FR-16, FR-17)

- AC-07: Given khách đủ điều kiện thuê xe và xe còn trống, When khách tạo đơn thành công, Then hệ thống tạo đơn ở trạng thái chờ thanh toán

- AC-08: Given đơn được tạo thành công, When hệ thống bắt đầu giữ chỗ, Then xe được giữ trong 30 phút và không được hiển thị cho khách khác

- AC–09 (ngoại lệ): Given đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán, When quá 30 phút mà khách chưa thanh toán tiền cọc, Then đơn hàng tự động hủy và xe được mở lại trong kết quả tìm kiếm

### US-04 – Xem lịch thuê (FR-09, BR-06, BR-07)

- AC-10 (luồng chính): Given chủ cửa hàng có xe và các đơn thuê, When chủ cửa hàng mở lịch tuần, Then hệ thống hiển thị lịch thuê của các xe.

- AC-11 (ngoại lệ): Given một xe đã có đơn giữ chỗ trong khoảng thời gian xác định, When hệ thống kiểm tra đơn mới, Then hệ thống không cho phép tạo đơn trùng thời gian theo BR-06.

- AC-12 (ngoại lệ): Given đơn mới bắt đầu cách đơn trước dưới 60 phút, When hệ thống kiểm tra lịch, Then hệ thống không cho phép đặt theo BR-07.

## 5. Definition of Done (DoD)

| STT | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Mã nguồn đã được commit lên kho Git của nhóm |
| 2 | Toàn bộ kiểm thử đã viết cho story đều chạy đạt |
| 3 | Các Acceptance Criteria của story đều được kiểm thử và đạt |
| 4 | Không còn lỗi nghiêm trọng mức Critical hoặc Blocker đã biết |
| 5 | Product Owner đã kiểm tra và chấp nhận story |

Phân biệt:

- Acceptance Criteria: Điều kiện riêng để xác định một story đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ hay chưa.

- DoD: Tiêu chuẩn hoàn thành chung áp dụng cho mọi story.

Ví dụ: US-03 phải giữ chỗ 30 phút theo Acceptance Criteria; đồng thời mã nguồn, kiểm thử và các điều kiện DoD phải hoàn thành thì story mới được xem là Done.

## 6. Prioritized Product Backlog

| Thứ tự | Story | Ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 – Tìm xe còn trống | Must | Trực tiếp giảm thời gian tìm và đặt xe xuống dưới 5 phút |
| 2 | US-03 – Tạo đơn và giữ chỗ | Must | Giúp khách chuyển từ tìm xe sang đặt thành công trong dưới 5 phút |
| 3 | US-04 – Xem lịch thuê | Must | Hạn chế trùng đơn, giúp cửa hàng vận hành hiệu quả |
| 4 | US-05 – Khai báo xe và giá | Must | Hỗ trợ mục tiêu có 30 cửa hàng và 400 xe trong 6 tháng |
| 5 | US-09 – Duyệt hồ sơ cửa hàng | Must | Đảm bảo gian hàng hợp lệ trước khi công khai, hỗ trợ mở rộng mạng lưới |
| 6 | US-02 – Xem giá và tổng chi phí | Should | Giúp khách biết chi phí trước khi đặt, hỗ trợ chốt đơn nhanh |
| 7 | US-06 – Xác nhận hoặc từ chối đơn | Should | Giúp cửa hàng phản hồi đơn và vận hành việc thuê |
| 8 | US-07 – Biên bản giao xe | Should | Có bằng chứng tình trạng xe, giảm tranh chấp |
| 9 | US-08 – Biên bản nhận xe | Should | Đối chiếu tình trạng xe, hướng tới tỷ lệ tranh chấp dưới 3% |
| 10 | US-10 – Hủy đơn và hoàn cọc | Could | Hỗ trợ xử lý thay đổi kế hoạch, nhưng có thể triển khai sau luồng đặt xe cơ bản |
| 11 | US-11 – Lọc theo điểm đánh giá | Won't | Chưa ưu tiên trong MVP; tập trung trước vào tìm xe trống và hoàn tất đặt xe |

Kiểm tra ràng buộc: 5/11 story là Must, tương đương 45,5%, không vượt quá 50%. US-11 vẫn thuộc phạm vi SRS nhưng được hoãn khỏi phiên bản đầu tiên; không đưa các tính năng thuộc mục 6 “Phạm vi không bao gồm” vào backlog.

## 7. Bảng ước lượng Story Point

Story chuẩn: US-02 – Xem giá và tổng chi phí, gắn 3 SP.

Dùng dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ước lượng dựa trên độ phức tạp, khối lượng và độ không chắc chắn tương đối.

| Story | SP | Căn cứ so sánh |
| --- | --- | --- |
| US-01 – Tìm xe còn trống | 5 | Phức tạp hơn US-02 do phải kiểm tra thành phố và toàn bộ khoảng thời gian thuê |
| US-02 – Xem giá, tổng chi phí | 3 | Story chuẩn, cần tổng hợp các khoản phí |
| US-03 – Tạo đơn và giữ chỗ | 5 | Không chỉ tạo đơn mà còn phải giữ xe 30 phút, xử lý hết hạn và mở lại tình trạng xe. |
| US-04 – Xem lịch thuê | 3 | Ngoài hiển thị lịch, còn phải kiểm tra trùng lịch và khoảng cách tối thiểu 60 phút giữa các lượt thuê. |
| US-05 – Khai báo xe và giá | 5 | Nhiều trường dữ liệu và cấu hình giá |
| US-06 – Xác nhận hoặc từ chối đơn | 3 | Một luồng xử lý đơn với hai kết quả chính, luồng nghiệp vụ có thể đơn giản |
| US-07 – Biên bản giao xe | 5 | Cần ảnh, số ki-lô-mét, mức xăng và xác nhận hai bên |
| US-08 – Biên bản nhận xe | 5 | Cần ảnh, đối chiếu tình trạng và ghi nhận phát sinh |
| US-09 – Duyệt hồ sơ cửa hàng | 3 | Một luồng duyệt hoặc từ chối hồ sơ |
| US-10 – Hủy đơn và hoàn cọc | 5 | Hủy đơn phải xử lý điều kiện được hủy, trạng thái đặt xe và quy tắc hoàn tiền; Có các điều kiện hoàn cọc theo BR-04 |
| US-11 – Lọc theo điểm đánh giá | 2 | Chức năng lọc đơn giản, ít trạng thái xử lý |

Không có story nào vượt 13 SP nên chưa cần tách nhỏ theo ràng buộc đề bài.

## 8. Kế hoạch Sprint 1

### 8.1. Sprint Goal

Giúp khách du lịch tìm được xe còn trống và bắt đầu đặt xe đáng tin cậy, đồng thời giúp cửa hàng kiểm soát lịch thuê để hạn chế đặt trùng.

### 8.2. Sprint Backlog

Giả định velocity Sprint 1 = 13 SP.

| Story | SP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| US-01 – Tìm xe còn trống | 5 | Must |
| US-03 – Tạo đơn và giữ chỗ | 3 | Must |
| US-04 – Xem lịch thuê | 2 | Must |
| US-09 – Duyệt hồ sơ cửa hàng | 3 | Must |
| Tổng | 13 SP | Không vượt velocity |

### 8.3. Phân rã task cho US-01

| Task | Giờ dự kiến |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện tìm xe | 4 |
| Xây dựng API tìm xe | 6 |
| Kiểm tra xe trống theo thời gian | 6 |
| Tích hợp giao diện và API | 4 |
| Viết kiểm thử và sửa lỗi | 4 |
| Tổng | 24 giờ |

### 8.4. Bảng capacity cá nhân

Giả định Sprint có 10 ngày làm việc, 4 Developer; mỗi người làm việc 6 giờ/ngày, trừ 1 giờ/ngày dự phòng cho họp và phát sinh. Capacity thực tế là 5 giờ/ngày/người.

| Thành viên | Giờ/ngày sau dự phòng | Số ngày | Capacity |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer 1 | 5 | 10 | 50 giờ |
| Developer 2 | 5 | 10 | 50 giờ |
| Developer 3 | 5 | 10 | 50 giờ |
| Developer 4 | 5 | 10 | 50 giờ |
| Tổng |  |  | 200 giờ |

Lưu ý: Story Point dùng để ước lượng độ phức tạp tương đối, không quy đổi trực tiếp thành giờ. Capacity giúp nhóm kiểm tra khả năng phân bổ công việc trong Sprint.